แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ

อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลนามะเขือ

โทร.043-019814

www.mamakuae.go.th

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาท้องถิ่นและ แผนดำเนินงานแผนการดำเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่ดำเนินการในปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการณ์การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกมากขึ้น

เทศบาลตำบลนามะเขือ จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน  โดยประชาชนในตำบลสามารถใช้แผนการดำเนินงานตรวจสอบติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาได้

เทศบาลตำบลนามะเขือ

ตุลาคม  2566

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่  1  บทนำ

1.1 บทนำ								   	1

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน				   	   	2

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน				             	2

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน				             	3 - 4

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ (แบบ ผด.01)	          5 - 6

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 		7 - 35

2.3 บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผด.03) 	                                                              36 - 37

ภาคผนวก

- ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนที่ 1  บทนำ

1.1  บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย  การปกครอง การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก

เทศบาลตำบลนามะเขือ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง          ห้าปี (2566 – 2570)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี  เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810/ว0600ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลนามะเขือ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนามะเขือและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนามะเขือ จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาห้าปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลนามะเขือ ขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2567  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงานโครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลนามะเขือ มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

2

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 26 และข้อ 27 ว่า การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

3

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......)

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาห้าปี โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก

ขึ้น

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลนามะเขือ

6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ 2	บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

4

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายน

แบบ ผด.01

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 14 | 50.00 | 3,195,900 | 2.87 | กองช่าง |
| รวม | 1 | 1 | 14 | 50.00 | 3,195,900 | 2.87 | 1 กอง |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 2.1 พัฒนาส่งเสริมอาชีพ การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 50.00 | 20,000 | 28.57 | สำนักปลัด |
| รวม | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 20,000 | 28.57 | 1 สำนัก |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สาธารณสุข | 1 | 33.33 | 15,000 | 5.66 | กองสาธารณสุข |
| รวม | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 15,000 | 5.66 | 1 กอง |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพคนและสังคม | 4.1 การป้องกันและยับยั้งโรคติดต่อ โรคระบาด | สาธารณสุข | 5 | 55.56 | 643,200 | 100 | กองสาธารณสุข |
|  | 4.2 ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง | การศึกษา | 21 | 80.77 | 2,654,800 | 57.21 | กองการศึกษา |
|  | 4.3 ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาอย่างแพร่หลายในชุมชน | ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 5 | 62.50 | 472,000 | 94.97 | กองการศึกษา |

5

แบบ ผด.01

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพคนและสังคม | 4.4 เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | รักษาความสงบภายใน | 6 | 33.33 | 105,000 | 15.79 | สำนักปลัด |
|  |  | บริหารงานทั่วไป | 1 | 100 | 20,000 | 100 | สำนักปลัด |
|  | 4.5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส | สังคมสงเคราะห์ | 3 | 100 | 65,000 | 41.94 | สำนักปลัด |
|  |  | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 75.00 | 40,000 | 66.67 | สำนักปลัด |
|  |  | งบกลาง | 5 | 83.33 | 11,536,600 | 91.82 | สำนักปลัด |
| รวม | 5 | 8 | 49 | 64.47 | 15,536,600 | 100 | 1 สำนัก/2 กอง |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5.1 ส่งเสริมการถ่ายทอด ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นหลัง | ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 | 75.00 | 21,000 | 14.48 | กองการศึกษา |
| รวม | 1 | 1 | 3 | 75.00 | 21,000 | 14.48 | 1 กอง |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง | 6.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน | บริหารงานทั่วไป | 6 | 42.86 | 63,000 | 10.86 | สำนักปลัด |
| รวม | 1 | 1 | 6 | 42.86 | 63,000 | 10.86 | 1 สำนัก |
| รวมทั้งสิ้น | 10 | 13 | 74 | 58.27 | 18,851,500 | 14.55 | 1 สำนัก/3 กอง |

6

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  - กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างซุ้มประตูและป้ายทางเข้าหมู่บ้านโพนคำพุทธคีรีหมู่ที่ 5 | ก่อสร้างซุ้มประตูและป้ายทางเข้าหมู่บ้านโพนคำพุทธคีรีหมู่ที่ 5 | 131,600 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคำน้ำแซบ หมู่ 6 (จากโรงเรียนคำน้ำแซบ – บ้าน โนนชัย) | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. | 180,600 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 (สายจากหน้าบ้านนายหัสดี ผลเอี่ยม - บ้านนายสมหมาย) | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. | 253,400 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

7

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  - กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

- แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนจันทร์ หมู่ 9 (ซอยบ้านนางจีรนันท์ การวงค์) | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 81 ม. หนา 0.15 ม. | 150,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านไทรทอง หมู่ 11 (ชอยบ้านนางปุ้ง) | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. | 196,500 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนามะเขือ หมู่ 1 (สายข้างวัดป่านามะเขือ) | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 164 ม. หนา 0.50 ม. | 319,800 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

8

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

- แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนามะเขือ หมู่ 12 (ซอยบ้านนางพัชลี ไชย ไชยเกรินทร์) | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 67 ม. หนา 0.15 ม. | 81,000 | หมู่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนามะเขือ หมู่ 12 (สายหนองบัวลอย -วัดหนองบัวลอย) | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 67 ม. หนา 0.15 ม. | 210,000 | หมู่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนศรทอง หมู่ 8 (สายถนนลาดยาง กส.3048 - บ้านนายอำนาจ) | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 67 ม. หนา 0.15 ม. | 110,900 | หมู่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

9

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

- แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 10 | ก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 10 | 339,300 | หมู่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 11 | โครงการแซมซ่อมถนนลูกรังภายในตำบลนามะเขือ โซนกลาง | แซมซ่อมถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ 1 , 7 , 9 และ หมู่ 12 | 320,600 | หมู่ 1, 7, 9 และ12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 12 | โครงการแซมซ่อมถนนลูกรังภายในตำบลนามะเขือ โซนใต้ | แซมซ่อมถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ 2, 4 และหมู่ 6 | 320,600 | หมู่ 2, 4 และ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

10

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  - กลยุทธ์การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

- แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 13 | โครงการแซมซ่อมถนนลูกรังภายในตำบล นามะเขือโซนเหนือ | แซมซ่อมถนนลูกรังภายในตำบลหมู่ 3, 8,10 และ 11 | 381,600 | หมู่ 3,8, 10,11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| 14 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สมเด็จ เพื่อเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ)และไฟฟ้าแรงสูงภายในตำบลนามะเขือ | 200,000 | พื้นที่ตำบล นามะเขือ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| รวม |  |  | 3,195,900 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

11

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน

(1) แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | จัดฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกรตำบลนามะเขือ | 20,000 | ทต. นามะเขือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| รวม |  |  | 20,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

12

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เพื่อให้ชุมชนมีจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ให้คงอยู่สืบไป | 15,000 | ทต. นามะเขือ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |
| รวม |  |  | 15,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

13

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

4.1 กลยุทธ์การป้องกันและยับยั้งโรคติดต่อ โรคระบาด

(1) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการจัดระบบแพทย์ฉุกเฉินตำบลนามะเขือ | บริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน | 325,000 | ทต. นามะเขือ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ | เพื่อให้เป็นตามปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษ์ | 52,900 | ทต. นามะเขือ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| 3 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | 5,300 | ทต. นามะเขือ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |

14

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

4.1 กลยุทธ์การป้องกันและยับยั้งโรคติดต่อ โรคระบาด

(1) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 240,000 | ตำบล นามะเขือ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 5 | โครงการป้องกันการระบาดของโรคลัมปีสกินในโคและกระบือในพื้นที่ตำบลนามะเขือ | เพื่อเป็นค่าจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในดำเนินโครงการฯ | 20,000 | ตำบล นามะเขือ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| รวม |  |  | 643,200 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

15

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

(1) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) | จัดหาอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบล นามะเขือ | 1,058,400 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน ต.นามะเขือ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) | จัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลนามะเขือ | 220,400 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน ต.นามะเขือ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 3 | โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กปฐมวัยจมน้ำ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการป้องกันเด็กจมน้ำ | 5,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน ต.นามะเขือ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม 2567 |

16

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

(1) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมป้องกันปัญหายาเสพติดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการป้องกันปัญหายาเสพติดให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน ต.นามะเขือ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2567 |
| 5 | โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดฝึกอบรมโครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กนักเรียนภายในเขตตำบลนามะเขือ | 5,000 | โรงเรียนภายใน ต.นามะเขือ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธันวาคม 2566 |
| 6 | โครงการประชุมสัมมนาผู้ปกครอง | จัดประชุมสัมมนาผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลนามะเขือ | 5,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน ต.นามะเขือ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤศจิกายน 2566 |

17

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

(1) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7 | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ. | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน | 951,600 | โรงเรียน ภายใน ต.นามะเขือ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 8 | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 264,400 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน ต.นามะเขือ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 9 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนตำบล นามะเขือ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม และค่าดำเนินงานอื่นๆ กลุ่มเป้าหมาย 200 คน | 10,000 | ทต. นามะเขือ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |

18

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

(1) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 10 | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าดำเนินงานอื่นๆ กลุ่มเป้าหมาย 500 คน | 70,000 | ทต. นามะเขือ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| 11 | โครงการจัดงานวันเด็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าดำเนินงานอื่นๆ กลุ่มเป้าหมาย 500 คน | 10,000 | ทต. นามะเขือ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม 2567 |
| 12 | อุดหนุนโรงเรียนโพนสวางพิทยาคมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน | อุดหนุนจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนโพนสวางพิทยาคม | 5,000 | ร.ร. โพนสวางพิทยาคม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ 2567 |

19

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

4.1 กลยุทธ์การส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

(1) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 13 | อุดหนุนโรงเรียนโพนสวางพิทยาคมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำความดีสู่สังคม | อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำความดีสู่สังคม ให้นักเรียนโรงเรียนโพนสวางพิทยาคม | 5,000 | ร.ร. โพนสวางพิทยาคม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| 14 | อุดหนุนโรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยาโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียน | อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา | 5,000 | ร.ร. โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ 2567 |
| 15 | อุดหนุนโรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยาโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำความดีสู่สังคม | อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำความดีสู่สังคมโรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา | 5,000 | ร.ร. โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2567 |

20

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

4.2 กลยุทธ์การส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

(1) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 16 | อุดหนุนโรงเรียนชุมชน นามะเขือวิทยาโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน | อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนชุมชน นามะเขือวิทยา | 5,000 | ร.ร. ชุมชนนามะเขือวิทยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |
| 17 | อุดหนุนโรงเรียนชุมชน นามะเขือวิทยาโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำความดีสู่สังคม | อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำความดี สู่สังคม | 5,000 | ร.ร. ชุมชนนามะเขือวิทยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2567 |
| 18 | อุดหนุนโรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน | จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน | 5,000 | ร.ร. โป่งเชือกศึกษาสถาน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |

21

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

4.2 กลยุทธ์การส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

(1)แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 19 | อุดหนุนโรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถานโครงการเข้าค่ายพุทธธรรมนำความดีสู่สังคม | อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน | 5,000 | ร.ร. โป่งเชือกศึกษาสถาน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |
| 20 | อุดหนุนโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติดโรงเรียน นามะเขือพัฒนศึกษา | 5,000 | ร.ร. นามะเขือพัฒนศึกษา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |
| 21 | อุดหนุนโรงเรียนโรงเรียน นามะเขือพัฒนศึกษาโครงการพัฒนาผู้เรียนคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึ่งประสงค์ | อุดหนุนโครงการพัฒนาผู้เรียนคุณธรรมจริยธรรมฯโรงเรียน นามะเขือพัฒนศึกษา | 5,000 | ร.ร. นามะเขือพัฒนศึกษา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |
| รวม |  |  | 2,654,800 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

22

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

4.3 กลยุทธ์ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาอย่างแพร่หลายในชุมชน

(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลนามะเขือ | จัดแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลนามะเขือ | 170,000 | โรงเรียนชุมชนนามะเขือ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ 2567 |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ | ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ | 200,000 | โรงเรียนชุมชนนามะเขือ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ 2567 |
| 3 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ตำบลนามะเขือ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ | 20,000 | ตามสถานที่ ที่มีการจัดกิจกรรม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ 2567 |

23

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

4.3 กลยุทธ์ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาอย่างแพร่หลายในชุมชน

(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย Exercise training เพื่อสุขภาพ | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย Exercise training เพื่อสุขภาพ กิจกรรมออกกำลังกาย | 10,000 | ทต. นามะเขือ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 5 | อุดหนุนองค์กรประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน | อุดหนุนกลุ่มชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้านในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ | 72,000 | หมู่ที่ 1– 12 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ 2567 |
| รวม |  |  | 472,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

24

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

4.3 กลยุทธ์เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | จัดกิจกรรมงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 20,000 | ทต. นามะเขือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | 30,000 | ตำบล นามะเขือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| 3 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 25,000 | ทต. นามะเขือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

25

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

4.3 กลยุทธ์เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดตามแผนยุทธการฟ้าแดด สงยาง | จัดกิจกรรมเพื่อกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ | 10,000 | ตำบล นามะเขือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |
| 5 | โครงการตรวจซ้ำจัดระเบียบสังคมและพัฒนาแหล่งข่าวยาเสพติด | จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นในการจัดโครงการ | 10,000 | ตำบล นามะเขือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |
| 6 | โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 10,000 | ตำบล นามะเขือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |
| รวม |  |  | 105,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

26

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

4.3 กลยุทธ์เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น | 20,000 | พื้นที่อำเภอ สหัสขันธ์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| รวม |  |  | 20,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

27

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

4.4 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการ kalasin happiness model | เพื่อให้ประชาชนชาวกาฬสินธุ์มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | 5,000 | ทต. นามะเขือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 2 | โครงการการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ | เพื่อให้ผู้พิการมีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ดี | 50,000 | ทต. นามะเขือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |
| 3 | โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักคนพิการ | เพื่อให้ผู้พิการได้รับความรักความอบอุ่น | 10,000 | ทต. นามะเขือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2567 |
| รวม |  |  | 65,000 | - | 1 | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

28

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

4.4 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว | เพื่อให้เกิดความรักความอบอุ่นในครอบครัว | 10,000 | ทต. นามะเขือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| 5 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน | จัดอบรมการจัดทำแผนชุมชนให้กับผู้นำชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้าน | 10,000 | ตำบล นามะเขือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| 6 | โครงการส่งเสริมกลุ่มและพัฒนาอาชีพสตรีตำบล นามะเขือ | จัดฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีภายในตำบล | 20,000 | ตำบล นามะเขือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| รวม |  |  | 40,000 | - | 1 | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

29

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

4.4 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

(3) แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังผู้สูงอายุ | 9,048,600 | ทต. นามะเขือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังผู้สูงพิการ | 2,163,000 | ตำบล นามะเขือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังผู้ป่วยเอดส์ | 120,000 | ตำบล นามะเขือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |

30

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

4.4 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

(3) แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | เงินสมทบกองทุนส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการชุมชน | 50,000 | ทต. นามะเขือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 5 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับพื้นที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำตำบลนามะเขือ | 155,000 | ตำบล นามะเขือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม 2567 |
| รวม |  |  | 11,536,600 | - | 1 | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

31

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นหลัง

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 10,000 | พื้นที่ตำบลนามะเขือ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| 2 | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะการแสดงและภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีศิลปะ การแสดงและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 50,000 | ตำบล นามะเขือ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 3 | อุดหนุนองค์กรประชาชน | เพื่ออุดหนุนหน่วยงานองค์กร ชุมชน สภาวัฒนธรรมตำบลนามะเขือ เพื่อจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ เช่น บุญบั้งไฟ วันลอยกระทง ฯลฯ | 150,000 | พื้นที่ตำบลนามะเขือ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| รวม |  |  | 210,000 | - | 1 | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

32

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 กลยุทธ์การเพิ่มประสทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลนามะเขือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโครงการ | 10,000 | ทต. นามะเขือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม 2567 |
| 2 | โครงการให้บริการประชาชนนอกสถานที่แบบบูรณาการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดทำโครงการ | 15,000 | ทต. นามะเขือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2567 |
| 3 | โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบล นามะเขือและประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดทำโครงการ | 5,000 | ทต. นามะเขือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ 2567 |

33

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 กลยุทธ์การเพิ่มประสทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร/ สมาชิกสภา/พนักงาน/พนักงานจ้างเทศบาลตำบลนามะเขือ | จัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร/ สมาชิกสภา/พนักงาน/พนักงานจ้าง | 8,000 | ทต. นามะเขือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| 5 | โครงการให้บริการประชาชนนอกสถานที่แบบบูรณาการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดทำโครงการ | 15,000 | ทต. นามะเขือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2567 |
| 6 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ | จัดฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาล ประชาชน ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ | 10,000 | ทต. นามะเขือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |
| รวม |  |  | 63,000 | - | 1 | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

34

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 กลยุทธ์การเพิ่มประสทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร/ สมาชิกสภา/พนักงาน/พนักงานจ้างเทศบาลตำบลนามะเขือ | จัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร/ สมาชิกสภา/พนักงาน/พนักงานจ้าง | 8,000 | ทต. นามะเขือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| 6 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ | จัดฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาล ประชาชน ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ | 10,000 | ทต. นามะเขือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |
| รวม |  |  | 63,000 | - | 1 | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

35

แบบ ผด. 03

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1. ประเภทครุภัณฑ์

1.1 กลยุทธ์การเพิ่มประสทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | เครื่องเจาะคอนกรีต ตัวเครื่องทำอลูมิเนียม - กำลังไฟ 3500 วัตต์ - แรงดันไฟฟ้าสลับ 220 V - ขนาดกระบอกเจาะคอนกรีต 45 ซม. มีปั้มน้ำและสายยาง 1 ชุด | 38,000 | ทต. นามะเขือ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 2 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | เครื่องตัดคอนกรีต -เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดกำลัง 9แรงม้า ใบตัด “14 – 18” | 28,000 | ทต. นามะเขือ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 3 | ครุภัณฑ์การเกษตร | เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมริส์ชิเบิล | 120,000 | ทต. นามะเขือ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| รวม |  |  | 150,000 | - | 1 | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

36

แบบ ผด. 03

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1. ประเภทครุภัณฑ์

1.1 กลยุทธ์การเพิ่มประสทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | ครุภัณฑ์อื่นๆ | แท่นปืนรูปงู ชนิดยึดติดกับที่พร้อมหัวฉีดลำตรง จำนวน 1 ชุด | 19,000 | ทต. นามะเขือ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 2 | ครุภัณฑ์อื่นๆ | หัวฉีดปรับฝอยดับเพลิง จำนวน 1 ชุด | 2,500 | ทต. นามะเขือ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| รวม |  |  | 21,500 | - | 1 | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

37